## 采购需求

### 一、项目概况：

说明：

1. 投标人须对所投项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条未完全响应，则将导致其投标无效。

| 采购内容 | 服务期 | 类别 | 最高限价 （人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广佛共管河涌水域保洁 项目 | 自合同生效之日起三年 | 服务 | 1741.319726 |

（一）本项目为2025年11月—2028年10月广佛共管河涌水域保洁项目，发包服务期为三年。

★（二）本项目的环卫工人待遇，须符合或高于《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（在服务期内，如有最新的政策颁布，则按新的政策实施。三水和南海段的，如佛山市有地方政策，则按地方最新政策实施）的用工标准要求，作业实行“六工一休”工作日制度。（需提供承诺函，格式自拟）

（三）本项目采购人为广州市花都区城市管理和综合执法局、佛山市三水区住房城乡建设和水务局、佛山市南海区住房城乡建设和水务局共同招标。中标后，各出资人各自作为采购主体签订采购合同。

★（四）本项目中标人不得将项目部分或全部进行分包、转包给第三方。（需提供承诺函，格式自拟）

★（五）中标人必须按投标文件中投入的人员应用到本项目中，并将投标文件中涉及的相关人员证件提交复印件给采购人核对，原件备查，如发现与投标文件不相符的，一律当作虚假应标处理，采购人有权单方面终止合同并没收履约保证金，造成的一切后果由中标人负责任。在运营阶段，中标人如需更换人员须提前递交申请并说明原因，待采购人审核通过后方可进行更改，如中标人在运营阶段私自更改人员，一经发现采购人有权单方面终止合同，造成的一切后果由中标人负责任。（需提供承诺函，格式自拟）

★（六）项目负责人需要和投标人投标文件中的项目负责人保持一致，在服务期内，项目负责人需要常驻于本项目，如需开展关于项目相关的会议，项目负责人必须到场。如有特殊情况不能参加会议，须提前递交申请并说明原因，待采购人审核通过后方可视为请假。（需提供承诺函，格式自拟）

（七）作业区域、最高限价及服务期。

| 作业区域 | 工作内容 | 每年最高限价（万元） | 采购项目预算金额（万元） | 承包期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白坭河、芦苞涌、西南涌 | 在岸边或驾驶船只清除打捞水域漂浮垃圾（包括水浮莲）和水域两岸河堤、边坡垃圾，巡回保洁、转运垃圾至城区压缩站，保养作业机具和船只 | 580.439909万元 | 1741.319726万元 | 自合同生效之日起三年 |

★（八）投标人须具备政府相关部门颁发的城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证（许可内容需含有水域等相关关键字）。（提供有效证件的扫描件）

★（九）中标人应该确保所投入本项目的船舶符合内河C级航区的航行安全要求，从事水域生活垃圾运输作业的应当安装行驶及装卸记录仪。其中，5米以上（含5米）的机动船舶须持有效《船舶检验证书》，并配备符合《船舶最低安全配员证书》要求的船员；5米以下的机动船，须持有船舶所有权属证明资料，并配备持《内河船舶船员适任证书》的驾驶员；非机动船舶须持所有权属证明资料，并上配备持有《船员服务簿》的作业人员。在入场之日将备案资料、《船员服务簿》等相关资料复印件交给采购人确认及存档，否则，采购人有权根据相关规定终止合同，造成的经济损失由中标人赔偿责任。行驶及装卸记录仪安装费用及维修等费用由中标人自行承担，端口需接入到花都区城市管理和综合执法局数字化中心端口。履约过程中，中标人应该确保投入使用的船舶始终满足上述要求，并落实维护保养的责任。否则，因作业船艇原因造成中标项目被停止作业的，或因作业船舶投入不足直接影响作业质量造成较大影响的，违约责任为中标人。另外，对船舶证书资料除招标时报备外，在日常管理中，由招标管理单位和作业单位应至少留存证书复印件，便于接受监督检查，避免证书不在逃避现场检查。（需提供承诺函，格式自拟）

★（十）中标人投入使用的垃圾运输车需符合国家环保标准，具有合法的车辆行驶证和城市垃圾运输车辆准运证/生活垃圾运输进场证（IC卡），具有合法的车辆行驶证，并自行安装GPS，安装费用及维修等费用由中标人自行承担，GPS端口需接入到花都区城市管理和综合执法局数字化中心端口，并到采购单位进行备案。（需提供承诺函，格式自拟）

★（十一）中标人在合同签订后，需设立固定办公及机械、设备、车辆停放处，提供证明文件，如固定场所的产权证明或租赁合同。（需提供承诺函，格式自拟）

★（十二）中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市（三水和南海段的按照佛山市）企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）。中标人应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。

★（十三）中标人需给作业服务人员安装智能电子工牌。安装费用及维护等费用由中标人自行承担，电子工牌端口需接入到花都区城市管理和综合执法局数字化中心端口。（需提供承诺函，格式自拟）

采购包1（2025年11月—2028年10月广佛共管河涌水域保洁项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同生效之日起三年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 按采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,（一）采购人按采购文件中的出资比例分别向中标人付款。中标人需配合各出资人以办理相关请款手续。（二）采购人承包期内，采购人根据每月服务评分结果支付给中标人承包费，中标人必须提供有效的发票、中标通知书、固定办公及机械、设备、车辆停放处的相关证明、合同、账户确认函向三方采购人申请承包经费。如中标人有被惩罚性违约金款项的，按扣款后余额支付。（三）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间已向当地政府财政部门递交财政支付手续的则视同采购人已经按期支付承包经费。 （四）因本项目为广州市花都区城市管理和综合执法局、佛山市三水区住房城乡建设和水务局、佛山市南海区住房城乡建设和水务局共同招标。各采购人向中标人支付承包款项，三方承包经费独立完成支付，不具有连带责任，有一方不按合同支付承包款，由此带来后果由未付款方承担。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | （1）验收应在双方共同参加下进行。（2）由采购人依据采购文件、投标文件、合同及其附件中相关服务要求进行验收。 |
| 履约保证金 | 收取比例：3%,说明：1、中标人以银行保函形式提交履约保证金，履约保证金为中标价的3%，履约保证金的提交时间为合同签订后15天内，银行履约保函的合同期满后或合同约定的服务完成后30天内失效。2、中标人有以下行为，采购人有权根据相关规定终止合同并没收履约保证金：（1）中标人未经采购人同意，自行退场；（2）连续2个月拖欠工人工资、福利；（3）连续3个月考评分数未达到80分；（4）中标人发生重大违法行为、重大事故、严重维稳事件；（5）作业人员和作业设备没有按照用户需求所规定的时间内提供或投入。 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市市容管理服务 | 2025年11月—2028年10月广佛共管河涌水域保洁项目 | 项 | 1.00 | 17,413,197.26 | 17,413,197.26 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：2025年11月—2028年10月广佛共管河涌水域保洁项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、具体承包内容 （一）作业面积和范围 河涌名称; 起始点; 终止点; 面积 （㎡）; 作业范围; 责任单位. 白坭河; 花都与三水交界处上游; 花都与三水交界处下游; 34052; 1、起止点河（湖）水面保洁及水域两岸堤岸陆地（包括迎水坡和背水坡）的区域保洁。 2、起止点河（湖）水面里面河（湖）水边线到河堤边线（包括河床、沙洲、滩池）的区域保洁。; 广州市花都区城市管理和综合执法局. 花都与三水交界处; 新街河交界; 2438123.2. 新街河交界; 社岗村; 151531.4. 芦苞涌; 大涡太平庄; 文二村大洲; 1050112.91. 西南涌; 大海岸; 天堂; 225166.5. 白坭河; 大塘镇下把水; 芦苞镇长岐村; 346632; 佛山市三水区住房城乡建设和水务局. 花都与三水交界处上游; 花都与三水交界处下游; 34052. 芦苞涌; 卫东村; 华南排站; 828253. 大涡太平庄; 文二村大洲; 1050112.91. 芦苞涌; 百鉴围狮山段起点; 芦苞涌与西南涌交界点; 210474; 佛山市南海区住房城乡建设和水务局. （二）作业设备配置、作业人员配置 河道名称; 作业设备配置; 作业人员配置. 机动船（艘）; 非机动船（艘）; 垃圾转运车（辆）; 围油栏（米）; 驾驶员（人）; 打捞人员（人）; 司机; 管理人员 （人）. 白坭河（花都段）; 8; 8; 2; 1300; 8; 24; 2; 1. 芦苞涌（花都段）; 3; 3; 200; 4; 12. 西南涌（花都段）; 1; 1; 150. 白坭河（三水段）; 2; 2; 900; 2; 6. 芦苞涌（三水段）; 4; 4; 1500; 4; 12. 芦苞涌（南海段）; 1; 1; 200; 1; 3. ★注：1.垃圾转运车必须采用封闭式的垃圾转运车。2.动力保洁船配备的汽油主机功率≥12P。（需提供承诺函，格式自拟） （三）年作业经费、出资单位、出资比例 河道名称; 年作业经费（元）（中标价*出资比列）; 出资单位; 出资比例（%）. 白坭河; /; 广州市花都区城市管理和综合执法局; 67.11. 芦苞涌. 西南涌. 白坭河; /; 佛山市三水区住房城乡建设和水务局; 30.33. 芦苞涌. 芦苞涌; /; 佛山市南海区住房城乡建设和水务局; 2.56. （四）其它设施配置方案 围油栏、作业工具（含捞网）及安全工具等一批。 二、保洁作业流程方案 （一）船只保洁作业流程 1、船只开工准备 将作业旗按标准挂起，保证完好、清洁。穿工作服、救生衣、备带防晒及防雨设备。检查通讯工具是否正常；检查作业工具是否齐全；检查船只的油、水、电是否正常；打开海底门；启动机器，暖船5-10分钟；并检查机器的运转情况；详细了解本日的作业安排并制订工作计划。 2、船只作业 看清水流及风向情况，用慢船起步驶向作业区。到达作业区后，根据河面的具体情况合理作业，有特殊情况及时利用通讯工具及时汇报。作业船只有必要对自身的作业区内的重点位置进行重点保洁无特殊情况不得离开。 作业船上垃圾收集满后，及时通知陆上的作业人员并及时上岸运离。驾驶员与打捞工在作业时相互配合，相互协调。船上工作人员上班时间不做与工作无关的事情。 3、收船阶段 作业人员不得提早离开作业区。船靠岸时应用慢速靠泊，不得对船有任何损伤。检查机舱的油、水、电情况。清洁机舱卫生并关好船门。打捞工清理好货舱的杂物。交好作业工具，清洗船边及船舱卫生。驾驶员检查缆绳是否牢固，收好作业工具。 4、根据河涌作业实际需要，在白坭河的炭步和赤坭段分别设置作业船只停舶点，提高船只保洁反应速度和效率。 5、水域保洁基本作业流程如下图： 检查船只、工具通讯 起动 出航 打捞作业 垃圾装卸 收工返港 停泊清洗船只 工作汇报 （二）水域保洁日常作业程序 为了保证河面水域保洁作业能有序地进行，中标人需按照以下作业程序： 1、每天保洁作业时间不少于10小时，中午时段安排作业船只人员轮班巡回保洁；如遇黄色台风警告、橙色暴雨警告、红色高温警告、红色大雾警告和黄色雷雨大风警告时应停止作业，确保人员船只安全。 2、每天登记员工出勤情况，检查员工的仪容仪表、船貌以及员工穿着救生衣等是否符合有关规定，并向员工布置当天工作的重点注意事项。 3、根据当日作业需要，合理安排作业船只。 4、船只出发前检度机械设备，包括：油料、冷却水水位、舵机、舵链、各类仪表、发动机、齿轮箱及作业工具等，做好相关记录。 5、采取机械清捞和人工清捞相结合、定点打捞与巡回打捞相结合的办法进行河面保洁工作，配备打捞船，定人、定点、定时守候打捞保洁。 6、出船前在船底挂好垃圾收集网，保证垃圾吊卸码头时不泄露水域。作业船只出发后按照相关的工作安排，到达指定水域作业。打捞时先打捞聚集在一起的大片垃圾，再清捞河面的零散垃圾，发现卫生死角立即清理（涨潮时主要打捞水面垃圾，退潮时尽快处理卫生死角），垃圾装满后，卸到指定地点安放。 ★7、作业时按工作要求对清捞的垃圾进行分类，塑料瓶、泡沫塑料等用环保塑料垃圾桶装载，动物尸体按照《广州市动物尸骸和废弃肉制品处理管理规定》穗府办规〔2016〕4号（在服务期内，如有最新的政策颁布，则按新的政策实施。三水和南海段的，佛山市如有地方政策，则按地方最新政策实施。）的处理方法来处理，防止病菌传播。（需提供承诺函，格式自拟） 8、作业时段对重要地点，进行巡回打捞保洁。 9、作业完毕后将船只清洗干净，各种物品设备、设施须摆放整齐，每周进行卫生大扫除，每月进行卫生大检查。 10、打捞工操作要领： （1）打捞时身体端正稍向前倾，两脚成八字形，一脚弓，一脚蹬，捞具握在胸前约10厘米，站稳姿势防止过往船只掀起的大浪将人带入湖中，打捞时应兼顾左右，来回走动进行打捞。 （2）打捞作业的过程中注意观察前方来往船舶，及时向驾驶员报告，以捞具表示前进方向，打捞时捞具离水面大约1.3米左右。 （3）为了不使垃圾流出（入）作业区，要严格注意风向及水的流向，进行拦截打捞。 （4）大面积垃圾漂过来时，要将船打横，两人一起打捞。 （5）河面垃圾零散时要一人驾船一人打捞，走“之”字路进行打捞。 （6）遇大浪时，须按60度角顶浪行驶；在急流打捞垃圾时，必须回头打捞漂过去的垃圾。 11、驾机员操作规程： （1）出船前对船只作例行检查，确认船上消防设施、作业工具、劳保用品及救生衣、救生圈是否齐备完好，作业人员出发前穿好工衣、救生衣。 （2）驾机员先上船，打捞工后上船，无关人员禁止上船。 （3）凌晨或大雾天作业时，必须配足灯光照明，作业前，船只驾驶员应按规定设置和显示信号，确保水上交通安全。 （4）驾机员需持证上岗，作业时严格遵守航行、航道的相关法律法规以及公司的各项规章制度，在指定的航线上遵章行驶，文明作业。 （5）在汛期作业时，作业船只应按有关规定与水上建筑物保持适当距离，并密切注意水情变化，确保人员和船舶安全。 （6）船舶不得超载、超负荷行驶。船舶垃圾装满时要及时运往附近垃圾点，有序吊卸。 （7）船舶停靠后系好缆绳，做好涨潮、退潮的防护措施，在船舶侧面挂好靠球。 12、河面动物尸体的处理规程： 由于河面常有动物尸体漂浮，为了保障河面作业质量，防止发生病毒感染事故，中标人在每条打捞船上配备一个动物尸体收集箱。发现死畜后，须按有关要求做好消毒处理，以防病菌传播。 三、水域保洁质量标准要求 （一）保洁质量要求 1、水域漂浮垃圾应按下表的控制指标。 水域漂浮垃圾控制指标 大件（片）垃圾 （≥1㎡）控制; 次大件（片）垃圾 （≥0.5㎡）控制; 小件零星垃圾两件之间的最小距离（ｍ）; 沿岸滩头每10ｍ范围内零散垃圾不超过 (件). 数量; 2件之间的 最小距离; 数量; 2件之间的最小距离（ｍ）. 无; -; 少; 30; 20; 3. 2、河涌垃圾应在河涌范围内及时拦截清捞，不得流入珠江主河道。河涌漂浮垃圾拦截设施内聚集的废弃物和水生植物应及时清捞。 （二）保洁时间 每日保洁作业时间不少于10小时。其中3月至10月的作业时间为6:30至17:30（中午12：30-13：30不计考评时间），11月至次年2月的作业时间为7:00至17:00。每天普捞不少于1次，普捞应在09：00前完成，作业时段应安排巡回保洁。河涌漂浮垃圾的控制指标处于通常情况下时，保洁公司可根据实际情况合理调配人员及保洁船。（台风、大风蓝色预警信号及以上级别，暴雨黄色预警信号及以上级别，高温黄色预警信号及以上级别，洪水蓝色预警信号及以上级别，雷雨大风、冰雹、霜冻、大雾、灰霾等预警信号除外）。 （三）文明安全作业规范 1、符合有关海事安全及水上作业安全的标准、规定。 2、建立安全生产制度、基地防火安全制度和卫生制度，做到制度上墙，责任到人。 3、建立自查自检制度，配备巡检车、船。 4、建立良好的职工队伍，作业人员持证上岗，会游泳，着装统一，爱岗敬业，定期对作业人员开展安全教育和技能培训。 5、水上保洁作业人员必须穿救生衣作业。 6、积极配合社会大型活动，努力完成上级布置的任务。 7、加强社会综合治理整治。 8、保持船容船貌干净整洁，打捞工具摆放整齐，不得在船上晾晒毛巾、衣物等物品，配置救生器材和足够的消防器材。 9、保洁垃圾运输车辆装载后车容整洁，无滴漏。 10、转运点的垃圾要做到分类分捡，日产日清，并保持场地整洁。 11、作业单位应依据《广东省突发事件总体应急预案》《广州市突发事件总体应急预案》《广州市突发环境事件应急预案》《广州市重污染天气应急预案》《广州市城市管理和综合执法局防汛防旱防风防冻应急预案》等编制本单位专项应急预案或行动方案，并加强预案管理，做好应急队伍保障、培训和物资装备准备。（三水和南海段的，佛山市如有地方应急预案，则按地方标准实施） （四）人员配置和设备维护 1、设保洁区管理人员和技术维修人员； 2、无动力船只作业人员不少于1人，动力船不少于2人； 3、每月单船出航率不低于85%，全年作业船只完好率不低于95%； 4、建立船只、垃圾中转点、河涌口拦截等配套设施的定期维护和保养制度。 5、每日作业完毕，做好当天航行及作业情况登记，并将作业船清洗干净。 6、对车、船及时检修，禁止使用故障、破损车船。 7、船只停靠点、垃圾中转点、河涌口拦截等配套设施应美观大方。 四、雨季突击应急保障方案 （一）雨天作业的应变措施 1、所有船上作业人员要统一穿上雨衣，并在雨衣外穿好救生服，做好作业安全防护保障。 2、集中精力安排大部分作业船只集中在水域支流口附近，尽可能在湖口堵截垃圾，避免大量垃圾涌入保洁区域后散开，增加清捞难度。 3、部署部分保洁船对河面进行全水域的巡航，对水域道口拦截不及涌入的垃圾进行全面打捞，提高作业质量，确保整个河面的清洁。 4、作业时要密切注意水情变化，避开水流湍急的位置。 5、要注意做好湖岸聚集垃圾的清捞。 6、若遇上暴雨，停工上岸，听从现场管理人员的管理和指挥。 （二）台风来临时的作业方案 1、台风来临前：及时掌握台风动向，并要求各船只注意做好应急准备。 2、台风来临时：各作业船舶尽快驶入避风港并抛锚、系缆，所有作业人员待命，随时准备应对紧急情况。 3、台风过后：上游拦截垃圾，清理两岸死角的垃圾。 五、其它要求 （一）中标人必须按要求配备足够的保洁人员及作业器具和劳保用品。招聘环卫工人须依照我国《劳动合同法》的有关规定与他们签订劳动合同，签订的合同要送一份至采购人备案，并严格按照《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》的相关要求（三水和南海段的，如佛山市有地方政策，则按地方最新政策实施），落实环卫工人工资、年休假等待遇，优先考虑当地居民就业。 （二）中标人需按签订《承包合同》配足环卫工人，并与项目环卫工人签订用工合同。中标初期因一时无法完全按项目要求招聘齐全环卫工人时，可使用劳务派遣工人以达到项目用工数量要求，但中标后的两个月内必须按要求招聘齐环卫工人，中标两个月后不得使用劳务派遣工人。中标人在项目初期有使用劳务派遣工人的情况的，须向采购人说明情况。两个月之后如中标公司按《承包合同》配置要求仍然配置不足的，一经发现采购人有权单方面终止合同，造成的一切后果由中标负责任。 （三）中标人需在合同签订后按要求提供足够的作业设备（作业设备指的是船舶、车辆、围油栏等），如签订合同后15天内仍未提供足够的作业设备，一经发现采购人有权单方面终止合同，造成的一切后果由中标人负责。 （四）项目的环卫工人作业时需穿着全市统一的环卫工作服，并穿着救生衣等救生设备。 （五）采购人不提供中标人本项目人员的食宿。 （六）中标人应负责承包期内的聘用工作人员的安全管理和劳动管理。在承包期内，中标人工作人员发生各种事故，包括治安、安全、交通、消防和违反计划生育、劳资纠纷等事件及其他各种损失，由中标人依法承担和负责赔偿。 （七）中标人本项目全部保洁人员，须符合广州市政府用工标准要求（三水和南海段的按照佛山市要求）。中标人需按市城管委的统一要求及工作需要为一线作业工人配发足够的工作服、反光衣、雨衣、水鞋、草帽（斗笠）、口罩、手套和救生衣设备等劳动保护用品。 （八）中标人工作人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规工作人员在该项目工作的权利。 ★（九）中标人按国家财务政策规定依法设立财务账本，劳动工资统计台账，依法纳税，按规定为工人购买社保、公积金，每月报送财务报表，并接受财务检查、审计，按采购人的要求完成有关数据报送工作；每月向采购人所在地环卫行业工会联合会报送项目环卫工人工资发放表和为环卫工人购买社保、住房公积金等的有效报表。（需提供承诺函，格式自拟） （十）如因中标人引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，采购人有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。 （十一）采购人在中标人开展河涌保洁工作后，选定时间对项目工作所需船只、人员、工具等按合同要求进行查验。需按合同约定配备对应数量的人员设备。 （十二）采购人与中标人签订合同后，双方需遵守合同相关条款约定，相关违约责任见采购文件合同约定。 （十三）中标人能提供维稳措施，能有效避免出现罢工、上访等措施。 （十四）中标人针对本项目编制了完善可行的安全生产管理制度。 （十五）中标人需在项目地设立项目部，以便工作开展。 （十六）中标人需配合做好市、区、局布置的临时性任务（含检查、突击整治、重大活动等）中的环卫作业。 （十七）采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。即中标人在承包期内与本承包项目有关的一切责任和费用均由中标人自行承担（如管理质量、安全、环卫机械设备设施、水费、电费、环卫工人工资、劳保福利、办公费用及各类税金等）。采购人按中标价格以月度支付服务费用，中标人按采购人的管理要求和标准组织日常的水域保洁工作，并接受采购人的指导、监督和检查验收。 （十八）投标人应根据本项目需求提供总体管理服务方案（包括但不限于①项目总体设想、②项目管理制度、③作业管理方案、④对项目现状情况的理解及重难点分析解决方案）。 （十九）投标人应根据本项目需求提供工作人员培训及管理方案（包括但不限于①培训方案，包括培训目标、所培训的内容、培训成果的评估与反馈机制。②人员管理方案，包括入职指引、考勤、请假、人事异动、员工行为规范、奖惩规定、绩效考核等）。 （二十）投标人应根据本项目需求提供机构设立、人员配置（包括但不限于①机构设立介绍、②服务组织机构图、③人员岗位工作职责及分工）。 （二十一）投标人应根据本项目需求提供安全生产管理情况（包括但不限于①安全生产管理机构设立、②安全保证措施、③安全作业制度、④安全生产承诺书）。 （二十二）投标人应根据本项目需求提供应急处置方案、应急保障工作等情况（包括但不限于①迎检、②紧急调配人员、③紧急物资设备、④人员伤亡应急预案及各类应急临时事件）。 六、作业人员劳动保障要求 1.中标人应当按照广州市（三水和南海段的按照佛山市）政府环卫行业用工的规定和要求与作业人员签订劳动合同，保证作业人员合法劳动权益。 2.中标人支付作业人员月基础工资不能低于当年广州市（三水和南海段的按照佛山市）最低工资标准的120%，最低工资标准发生变化的，应相应做出调整。（如与其他工资金额标准冲突的，以工资金额较高的为准） 3.中标人应当按照《广州市环卫工人岗位津贴标准》（在服务期内，如有最新的政策颁布，则按新的政策实施）发放岗位津贴。三水和南海段的按照佛山市最新政策要求。具体岗位划分与标准见市相关文件，岗位津贴标准发生变化的，应相应做出调整。 4.中标人必须按规定在广州地区相关部门（三水和南海段的按佛山地区相关部门规定）为作业人员购买各类社会保险（包括养老、医疗、生育、失业、工伤、重大疾病医疗救助金）和缴交住房公积金，同时为作业人员购买意外人身保险。 5.中标人必须根据《劳动合同法》保障作业人员正常休息时间，确需延长劳动时间的，应当按规定发放加班工资、节假日加班工资。 6.中标人必须按照《广东省高温天气劳动保护办法》（广东省人民政府令第166号）（在服务期内，如有最新的政策颁布，则按新的政策实施）和广州市最新环卫行业用工管理和用工成本指导意见要求，按规定向作业人员发放高温津贴和节日慰问金。（三水和南海段的按照佛山市最新政策要求） 7.中标人必须依法足额发放作业人员工资，不得拖欠、克扣作业人员工资（含津贴、加班费、节日慰问金、“五险一金”等）。 8.中标人必须执行《职工带薪年休假条例》（在服务期内，如有最新的政策颁布，则按新的政策实施）、《企业职工带薪年休假实施办法》（在服务期内，如有最新的政策颁布，则按新的政策实施） 9.必须执行《劳动合同法》有关劳动保障的其他规定。 七、监督及管理要求 1.中标人须自觉配合、接受采购人及相关职能部门的质量评检和监督，采购人派出相关主管部门对中标人的工作进行监督检查和协调沟通，中标人作业人员须遵守采购人有关规章制度和管理规定。 2.中标人需在中标后15天内在作业范围不超过5公里设立项目部，建立完备组织架构并提供给采购人备案。项目经理（或联系人）电话必须保持24小时畅通，以便随时联系及应急工作安排。 3.中标人每月需按要求提供合同复印件、人员基本工资、住房公积金、社保明细、住房公积金明细（第一次提交还需作业人员身份证资料）等资料作备案，做好作业日记（垃圾量统计）等资料，做好投诉整改及相应图片记录，以备采购人核对和查验。 4.中标人对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪通缉人员，健康状况良好、无精神病史及不适宜工作或操作机械的疾病。 5.中标人员工发现区域内有异常情况或突发事件需及时反馈给采购人指定的联络人，以便快速协调处理。 八、作业质量检查与奖惩 中标人按作业质量标准和采购人要求的配置组织水上保洁作业，采购人每月按照《广佛共管河涌保洁质量监管办法》或按照制定的考评方案和《合同》约定对中标人的保洁作业质量进行检查、考评、综合评分和审定。检查、考评、综合评定后得出月综合考评分数（实行百分制），作为采购人支付保洁服务合同款和评定中标人工作服务质量、履约能力的重要依据。 （一）中标人月综合考评得分与月合同服务关系：在90分（含90分）以上采购人不扣减月合同服务费；得分在85分（含）至90分之间的，每低1分采购人扣减月合同服务费总额1%，不足1分按1%扣减，超过1分的小数部分直接向上取整扣减（如得分88.5分，低1.5分则按2分扣减2%）；得分在85分以下的，每低1分采购人扣减月合同服务费总额2%，超过1分的小数部分直接向上取整扣减（如得分84.5分，低5.5分则按6分扣减12%）。具体评分标准以相关水域保洁作业质量监管考评工作实施方案为准。 （二）中标人对综合考评成绩的认定有异议的，要书面告知采购人，有争议的请采购人纪检部门调查后确认。 （三）采购人所在地环卫行业工会联合会将对项目的环卫工人权益进行全面把关，维护环卫工人的合法权益，中标人必须成立工会与采购人所在地环卫工联会对接。中标人出现不准时、不按标准发放工人工资、福利待遇等情况的，采购人有权扣留当月承包经费作为解决环卫工人合法权益的费用。 （四）如因中标人责任造成环卫工人罢工、上访等不稳定事件，每发生一次采购人在中标人月综合考评成绩后的月合同经费中扣￥10000元，并且采购人有权根据相关规定解除合同并不退回履约保证金。 九、履约保证金 1、中标人以银行保函形式提交履约保证金，履约保证金为中标价的3%，履约保证金的提交时间为合同签订后15天内，银行履约保函的合同期满后或合同约定的服务完成后30天内失效。 2、中标人有以下行为，采购人有权根据相关规定终止合同并没收履约保证金： （1）中标人未经采购人同意，自行退场； （2）连续2个月拖欠工人工资、福利，导致劳资纠纷或影响服务质量的； （3）连续3个月考评分数未达到80分； （4）中标人发生重大违法行为、重大事故、严重维稳事件； （5）乙方未按照甲方的需求在要求的时间内提供或投入符合甲方要求的作业人员和作业设备。 十、付款方式 （一）采购人按采购文件中的出资比例分别向中标人付款。中标人需配合各出资人以办理相关请款手续。 （二）采购人承包期内，采购人根据每月服务评分结果支付给中标人承包费，中标人必须提供有效的发票、中标通知书、固定办公及机械、设备、车辆停放处的相关证明、合同、账户确认函向三方采购人申请承包经费。如中标人有被扣惩罚性违约金的，按扣款后余额支付。 （三）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间已向当地政府财政部门递交财政支付手续的则视同采购人已经按期支付承包经费。 （四）因本项目为广州市花都区城市管理和综合执法局、佛山市三水区住房城乡建设和水务局、佛山市南海区住房城乡建设和水务局共同招标。各采购人向中标人支付承包款项，三方承包经费独立完成支付，不具有连带责任，有一方不按合同支付承包款，由此带来后果由未付款方承担。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |